**Информация**

**по результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления Главы городского округа Лыткарино «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы»**

19.06.2020

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 05.12.2019 №474/56 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» финансовые показатели по данной Программе были утверждены в объемах:

* 2020 год - 1 648 253 тыс. рублей;
* 2021 год - 1 206 586,3 тыс. рублей;
* 2020 год - 1 221 535,8 тыс. рублей.

В нарушение требований пункта 2 статьи 13 «Положения о бюджете и бюджетном процессе в городском округе Лыткарино Московской области», утвержденного решением Совета депутатов г. Лыткарино от 01.11.2012 № 309/35, вышеуказанные изменения не были утверждены в Программе с нарушением установленного срока на 94 дня.

 Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 25.12.2019 №478/57 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены изменения в бюджет в части сокращения общего объема бюджетных ассигнований по Программе (подпрограмма «Система водоотведения» - федеральный проект «Оздоровление Волги») в объеме 4 069 679,1 тыс. руб., в том числе:

* 2020 год - на 1 642 821,0 тыс. рублей;
* 2021 год – на 1 205 954,3 тыс. рублей;
* 2022 год – на 1 220 903,8 тыс. рублей.

 Изменения также не были внесены в утвержденную Программу с нарушением установленного срока на 74 дня.

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 06.02.2020 №497/57 были внесены изменения в утвержденный бюджет, расходы по Программе были увеличены на 200,0 тыс. руб., и направлены на погашение кредиторской задолженности местного бюджета по реализации подпрограммы «Чистая вода» в 2020 году (за счет внутреннего перераспределения утвержденных расходов бюджета).

Вышеуказанные изменения также не были внесены в утвержденную Программу с нарушением установленного срока на 32 дня.

Соответствующие изменения предлагается внести в паспорт Программы, паспорта и перечни мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Финансово-экономическая экспертиза проведена в установленные сроки и подготовлено заключение №70 от 15.06.2020.